KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Latent Implicit Visual Reasoning (LIVR)

Implement (Mini) & Evaluation (Mini)

Dựa trên bài báo: arXiv:2512.21218v1 (Li et al., 2025)

# MỤC LỤC

1. Tổng quan bài báo LIVR

2. Đánh giá và lựa chọn Dataset

2.1  Implement (Mini) – Training Dataset

2.2  Evaluation (Mini) – Novel Datasets

3. Kế hoạch chi tiết – Implement (Mini)

3.1  Mục tiêu

3.2  Chuẩn bị môi trường

3.3  Chuẩn bị dữ liệu

3.4  Xây dựng mô hình LIVR

3.5  Huấn luyện

3.6  Lưu checkpoint

4. Kế hoạch chi tiết – Evaluation (Mini)

4.1  Mục tiêu

4.2  Chuẩn bị dữ liệu đánh giá

4.3  Fine-tuning & Inference

4.4  Metrics & Báo cáo

5. Timeline tổng thể

6. Rủi ro & Giải pháp

# 1. TỔNG QUAN BÀI BÁO LIVR

## 1.1 Vấn đề được giải quyết

Các Large Multimodal Models (LMMs) hiện đại theo kiến trúc LLaVA bị ràng buộc bởi language bias: thông tin thị giác chỉ được inject một lần vào đầu vào, sau đó mô hình suy luận hoàn toàn trong không gian văn bản. Điều này dẫn đến:

- Mất mát thông tin thị giác khi chuyển hóa sang text.

- Khó hình thành các biểu diễn trừu tượng phức tạp về không gian/cấu trúc.

- Các phương pháp dùng giám sát trung gian (bounding box, depth map) tốn chi phí annotation và không mở rộng được đa tác vụ.

## 1.2 Đề xuất LIVR

LIVR (Latent Implicit Visual Reasoning) giải quyết bằng cách bổ sung K latent tokens vào prompt và áp dụng Visual Bottlenecking:

- K latent tokens đặc biệt (mặc định K=16) được thêm vào vocabulary, chỉ cập nhật embedding của chúng trong quá trình huấn luyện.

- Attention mask được chỉnh sửa: answer tokens và prompt tokens KHÔNG được attend trực tiếp tới image tokens – mọi thông tin thị giác phải đi qua latent tokens.

- Huấn luyện 2 giai đoạn: Stage 1 (4 epoch, bottleneck mask) buộc latent tokens học thông tin thị giác; Stage 2 (6 epoch, mask bình thường) huấn luyện kết hợp latent tokens với image tokens gốc.

- Không cần bất kỳ annotation trung gian nào – hoàn toàn học implicit từ task loss (NLL trên answer tokens).

## 1.3 Kết quả chính

Trên 9 tác vụ perception-heavy (BLINK benchmark):

| Backbone | Direct SFT (%) | LIVR (%) | Cải thiện TB |
| --- | --- | --- | --- |
| Qwen2.5-VL-3B | 61.61 | 67.85 | +6.24% |
| Qwen3-VL-4B | 74.12 | 77.55 | +3.43% |
| LLaVA-OV-1.5-4B | 63.70 | 69.30 | +5.60% |

Ngoài ra, LIVR vượt Mirage (phương pháp dùng explicit visual supervision) trên Jigsaw (+19.4%) và VSP (+20%) mà không cần bất kỳ helper image nào.

# 2. ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN DATASET

## 2.1 Implement (Mini) – Training Dataset

### Dataset đề xuất ban đầu: CLEVR

CLEVR (Compositional Language and Elementary Visual Reasoning) là dataset VQA tổng hợp gồm ~100k ảnh 3D với các câu hỏi về đếm, so sánh, xác định vị trí. Đây là dataset visual reasoning có cấu trúc tốt.

| Tiêu chí | CLEVR | Nhận xét |
| --- | --- | --- |
| Kích thước | ~100k ảnh, ~853k QA | Lớn, cần lọc subset 1k |
| Loại tác vụ | Counting, Localization, Comparison | Phù hợp tác vụ LIVR |
| Định dạng | Open-ended & Multiple-choice | Tương thích VQA pipeline |
| Tính sẵn có | Công khai, HuggingFace | Dễ tải |
| Hạn chế | Ảnh tổng hợp, không real-world | Generalization có thể hạn chế |

Kết luận CLEVR: PHẦN LỚN PHÙ HỢP cho Implement (Mini). Tuy nhiên, vì ảnh tổng hợp, cần lưu ý khi evaluate trên real-world data. Nên sử dụng task Counting và Spatial Localization từ CLEVR để khớp với thiết kế LIVR.

### Dataset thay thế được khuyến nghị: PixMo-Count (Tác vụ Counting)

Đây chính là dataset được dùng trong paper gốc cho tác vụ Counting. Ưu điểm:

- Real-world images, đa dạng đối tượng cần đếm.

- Có sẵn trên HuggingFace (allenai/pixmo-count).

- Đã có official splits (train/val/test).

- Dễ lọc subset 1k examples phù hợp cho Mini experiment.

Khuyến nghị: Dùng PixMo-Count (Counting task) làm dataset chính cho Implement (Mini) vì bám sát paper gốc và cho phép so sánh trực tiếp kết quả. CLEVR có thể dùng như dataset bổ sung để kiểm tra generalization.

## 2.2 Evaluation (Mini) – Novel Datasets

### Dataset đề xuất: MathVista

MathVista là benchmark đánh giá mathematical reasoning trong visual contexts, gồm ~6.1k QA từ nhiều nguồn (geometry, chart, table...).

| Tiêu chí | Đánh giá MathVista |
| --- | --- |
| Mức độ visual-centric | TRUNG BÌNH – Nhiều câu hỏi phụ thuộc chủ yếu vào text/math, không thuần visual |
| Phù hợp LIVR | THẤP-TRUNG BÌNH – LIVR tối ưu cho perception tasks, không cho math reasoning |
| Rủi ro | LIVR có thể không cải thiện so với SFT baseline trên MathVista vì tác vụ không yêu cầu deep visual abstraction |
| Kết luận | Có thể dùng nhưng cần thận trọng khi diễn giải kết quả |

### Dataset đề xuất: VisuLogic

VisuLogic là benchmark visual logical reasoning (abstract visual patterns, analogical reasoning), gồm ~2k examples.

| Tiêu chí | Đánh giá VisuLogic |
| --- | --- |
| Mức độ visual-centric | CAO – Đòi hỏi nhận diện pattern thị giác, quan hệ không gian |
| Phù hợp LIVR | CAO – Rất phù hợp vì đòi hỏi abstract visual reasoning không thể verbalize dễ dàng |
| Rủi ro | Dataset còn mới, ít tài liệu; cần kiểm tra format compatibility |
| Kết luận | KHUYẾN NGHỊ DÙNG – phù hợp nhất với design intent của LIVR |

### Datasets bổ sung được khuyến nghị thêm

Hai dataset sau đây được đánh giá là phù hợp hơn MathVista cho evaluation LIVR:

| Dataset | Mô tả | Phù hợp LIVR | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| CV-Bench | Benchmark visual understanding: depth, distance, count, spatial relation (~1.1k) | Rất cao – thuần visual perception | HuggingFace |
| SpatialBench | Đánh giá spatial reasoning: above/below/left/right (~500) | Cao – spatial abstraction cần visual latents | GitHub |
| BLINK (held-out) | Tasks chưa dùng trong training: Relative Reflectance, Visual Similarity | Rất cao – paper gốc đã validate | HuggingFace |

Khuyến nghị cuối cùng cho Evaluation (Mini): Dùng VisuLogic (phù hợp nhất về design) + CV-Bench (visual perception, dễ setup). MathVista có thể dùng như dataset thứ 3 để kiểm tra xem LIVR có ảnh hưởng tới reasoning ngoài domain không.

# 3. KẾ HOẠCH CHI TIẾT – IMPLEMENT (MINI)

## 3.1 Mục tiêu

Huấn luyện lại mô hình LIVR từ đầu (fine-tune từ pretrained LMM) trên ít nhất 1 epoch sử dụng dataset đã chọn. Mục tiêu là tái tạo kết quả cốt lõi của paper và hiểu rõ cơ chế hoạt động của LIVR.

## 3.2 Chuẩn bị môi trường

### Yêu cầu phần cứng (tối thiểu)

- GPU: 1x NVIDIA A100 40GB hoặc 2x RTX 3090 (24GB). Paper dùng 8x RTX 6000 Ada nhưng mini experiment có thể dùng ít hơn.

- RAM: >= 32GB

- Disk: >= 100GB (model weights + dataset)

- Cloud: Google Colab Pro+, AWS p3.2xlarge, hoặc RunPod với A100

### Môi trường phần mềm

- Tạo conda environment:

  - conda create -n livr python=3.10

  - conda activate livr

- Cài đặt dependencies:

  - pip install torch==2.1.0 torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu121

  - pip install transformers==4.45.0 peft==0.12.0 datasets accelerate bitsandbytes

  - pip install Pillow numpy tqdm wandb

- Tải pretrained model:

  - Qwen2.5-VL-3B-Instruct từ HuggingFace: Qwen/Qwen2.5-VL-3B-Instruct (nhỏ nhất, phù hợp mini)

  - Hoặc LLaVA-OneVision-1.5-4B-Instruct từ HuggingFace

## 3.3 Chuẩn bị dữ liệu

### Lấy PixMo-Count (Counting task – khuyến nghị chính)

- Tải dataset từ HuggingFace:

from datasets import load_dataset

ds = load_dataset('allenai/pixmo-count')

- Lọc subset 1,000 training examples:

  - Chỉ giữ ảnh có count trong [2, 10]

  - Sample đều theo distribution of counts

  - De-duplicate với test set bằng perceptual hashing (paper protocol)

- Chuẩn bị format VQA:

  - Input: Image + Prompt 'How many {object} are there in this image?'

  - Output: số nguyên (open-ended)

- Validation: 534 examples từ official PixMo val split.

### (Tùy chọn) Lấy CLEVR – Dataset bổ sung

- Tải từ cs.stanford.edu/people/jcjohns/clevr/ hoặc HuggingFace

- Sử dụng 1,000 examples từ task 'count' và 'localize'

- Format lại thành multiple-choice VQA (2-4 lựa chọn)

## 3.4 Xây dựng mô hình LIVR

### Kiến trúc cốt lõi cần implement

- Thêm K=16 Latent Tokens vào vocabulary:

# Thêm special tokens vào tokenizer

latent_tokens = [f'<latent_{i}>' for i in range(K)]

tokenizer.add_special_tokens({'additional_special_tokens': latent_tokens})

model.resize_token_embeddings(len(tokenizer))

- Cấu hình tham số trainable:

  - Unfreeze: chỉ embedding rows của K latent tokens + LoRA parameters

  - Freeze: vision encoder, projector, tất cả embedding rows còn lại

  - LoRA config: rank=16, alpha=32, dropout=0.05, target: attention + MLP layers

- Implement Visual Bottleneck Attention Mask (Stage 1):

  - answer_tokens và prompt_tokens KHÔNG được attend tới image_tokens

  - latent_tokens CÓ THỂ attend tới image_tokens và prompt_tokens

  - answer_tokens CÓ THỂ attend tới prompt_tokens và latent_tokens

- Stage 2 Mask: attention mask bình thường (không có bottleneck), answer tokens attend toàn bộ.

### Pseudo-code cho attention mask

def create_bottleneck_mask(seq_len, img_pos, prompt_pos, latent_pos, ans_pos):

mask = torch.ones(seq_len, seq_len)  # allow all by default

# Block answer -> image

mask[ans_pos, img_pos] = 0

# Block prompt -> image

mask[prompt_pos, img_pos] = 0

return mask  # latent can still see image

## 3.5 Huấn luyện

### Stage 1: Visual Bottlenecking (4 epochs)

- Objective: NLL loss trên answer tokens với bottleneck mask

- Learning rate: 1e-4 (AdamW, weight decay 0.01)

- Batch size: 1 per device, gradient accumulation 8 steps (effective batch = 8)

- LR schedule: 5% linear warmup + cosine decay

- Latent tokens đặt SAU prompt (paper finding: tốt hơn đặt trước)

- Save checkpoint mỗi epoch, chọn best theo val accuracy

### Stage 2: Unmasked Fine-tuning (6 epochs)

- Objective: NLL loss trên answer tokens với standard mask

- Answer tokens attend được cả image tokens VÀ latent tokens

- Cùng hyperparameters với Stage 1, LR schedule reset

- Tổng: 10 epochs (4+6) – đúng với paper setting

### Monitoring & Logging

- Log train loss, val accuracy mỗi epoch

- Sử dụng wandb hoặc tensorboard

- Track: attention weight từ answer tokens đến latent tokens (kiểm tra latents có được dùng không)

## 3.6 Lưu checkpoint và kết quả

- Lưu best model checkpoint (theo val accuracy)

- Lưu LoRA weights + latent token embeddings

- Ghi lại: training curves, val accuracy theo epoch

- So sánh LIVR vs. Direct SFT baseline trên val set

Thời gian ước tính: 4-6 giờ trên 1x A100 40GB cho 10 epochs với 1k examples và Qwen2.5-VL-3B. Có thể giảm xuống 2-3 giờ nếu dùng bf16 và flash attention.

# 4. KẾ HOẠCH CHI TIẾT – EVALUATION (MINI)

## 4.1 Mục tiêu

Fine-tune mô hình đã huấn luyện (từ Implement Mini) hoặc pretrained model LIVR (nếu không có Implement) trên ít nhất 2 novel datasets, đánh giá khả năng generalization của LIVR ra ngoài các tác vụ trong paper gốc.

## 4.2 Nguồn mô hình

### Nếu Implement = Yes (đã có checkpoint)

- Dùng checkpoint từ Stage 2 của Implement Mini

- Load LoRA weights + latent token embeddings đã train

### Nếu Implement = No (dùng pretrained)

- Dùng Qwen2.5-VL-3B-Instruct làm base model

- Áp dụng LIVR training protocol từ đầu trên novel datasets

- Đây thực chất là transfer từ pretrained LMM với LIVR mechanism

## 4.3 Dataset 1: VisuLogic (Khuyến nghị)

### Thông tin dataset

- Loại: Abstract visual reasoning, pattern completion, matrix reasoning

- Kích thước: ~2,000 examples, multiple-choice (4 lựa chọn)

- Source: HuggingFace – VisuLogic benchmark

- Đặc điểm: Đòi hỏi nhận diện quy luật thị giác thuần túy, không thể giải bằng text

### Tại sao phù hợp với LIVR

- Visual patterns hoàn toàn không verbalize được – đúng use case của latent tokens

- Multiple-choice format khớp với pipeline đánh giá của paper

- Không overlap với training data của LIVR gốc

### Chuẩn bị & Fine-tuning

- Tải và format dataset theo VQA template 4-way multiple-choice

- Tạo train split 800 examples, val 100, test 200 (từ official split hoặc tự chia)

- Fine-tune với LIVR protocol: 4 epochs Stage 1 + 6 epochs Stage 2, K=16 latents

- Baseline: Direct SFT cùng số examples và epochs để so sánh công bằng

### Metrics

- Top-1 accuracy (multiple-choice, 4 lựa chọn, random = 25%)

- So sánh: Zero-shot vs. Direct SFT vs. LIVR

## 4.4 Dataset 2: CV-Bench (Khuyến nghị)

### Thông tin dataset

- Loại: Visual perception – depth estimation, spatial relationship, object counting, distance comparison

- Kích thước: ~1,100 examples, multiple-choice

- Source: HuggingFace – nyu-visionx/CV-Bench

- Đặc điểm: Real-world images từ ADE20K và COCO, tập trung spatial/depth perception

### Tại sao phù hợp với LIVR

- Các tác vụ như depth ordering và spatial relation đòi hỏi visual abstraction

- Một phần overlap về loại task với LIVR training (localization, counting) cho phép kiểm tra transfer

- Dataset nhỏ, dễ xử lý trong Mini experiment

### Chuẩn bị & Fine-tuning

- Tải dataset: from datasets import load_dataset; ds = load_dataset('nyu-visionx/CV-Bench')

- Chọn subtask: Depth (2AFC), Count, Spatial Relation – 3 subtasks phù hợp nhất với LIVR

- Train/val/test split: 800/100/200 từ mỗi subtask (balance)

- Fine-tune với cùng LIVR protocol

- Đánh giá per-subtask và overall accuracy

## 4.5 Dataset 3: MathVista (Tùy chọn – với lưu ý)

### Cách sử dụng hợp lý

Nếu dùng MathVista, nên chọn các subtask visual-heavy thay vì toàn bộ benchmark:

- Ưu tiên: geometry problems (GEO subset) – đòi hỏi spatial reasoning

- Tránh: pure algebraic problems chỉ cần text reasoning

- Kỳ vọng: LIVR cải thiện nhẹ trên GEO subset, không cải thiện trên algebraic subset

Nếu chỉ có thể chạy 2 datasets, dùng VisuLogic + CV-Bench. MathVista thêm vào nếu có thời gian, chỉ để so sánh trên domain không thuần visual.

## 4.6 Tổng hợp kết quả

Tạo bảng so sánh tổng hợp theo mẫu:

| Dataset | Zero-shot (%) | Direct SFT (%) | LIVR (%) / Delta |
| --- | --- | --- | --- |
| VisuLogic | --- | --- | --- / --- |
| CV-Bench (Depth) | --- | --- | --- / --- |
| CV-Bench (Spatial) | --- | --- | --- / --- |
| MathVista (GEO) | --- | --- | --- / --- |

# 5. TIMELINE TỔNG THỂ

| Tuần | Giai đoạn | Công việc chi tiết | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị | Setup môi trường, tải model, tải & xử lý PixMo-Count 1k examples, đọc kỹ code LIVR | Env ready, data ready |
| 2 | Implement | Implement latent tokens, visual bottleneck mask, 2-stage training loop; Direct SFT baseline | LIVR code, SFT baseline |
| 3 | Training | Chạy Stage 1 (4 epochs) + Stage 2 (6 epochs) trên PixMo-Count; monitor loss & val accuracy | Trained checkpoint |
| 4 | Evaluation Prep | Tải & format VisuLogic + CV-Bench; tạo evaluation pipeline | Eval data ready |
| 5 | Fine-tuning | Fine-tune trên VisuLogic và CV-Bench (LIVR + Direct SFT), chạy inference trên test sets | Eval results |
| 6 | Phân tích | Tổng hợp kết quả, visualize attention maps của latent tokens, so sánh với zero-shot và SFT | Final report |

# 6. RỦI RO VÀ GIẢI PHÁP

| Rủi ro | Mức độ | Giải pháp |
| --- | --- | --- |
| OOM khi training | Cao | Dùng bf16, gradient checkpointing, giảm batch size xuống 1; load model in 8-bit với bitsandbytes |
| Latent tokens không học được visual info | Trung bình | Kiểm tra attention weights từ answer tokens đến latent tokens; nếu thấp, tăng Stage 1 epochs lên 6 |
| LIVR không cải thiện trên novel dataset | Thấp-TB | Đây là kết quả valid – ghi nhận và phân tích nguyên nhân (task không đủ visual-centric, dataset quá nhỏ...) |
| Dataset format incompatibility | Thấp | Viết converter script để chuẩn hóa về format VQA chung; kiểm tra với 10 examples trước |
| Thiếu compute (chỉ có consumer GPU) | Cao | Giảm K xuống 4 (paper: K=4 vẫn hoạt động tốt trong Mirage comparison); dùng subset 500 thay vì 1000 |
| Stage 2 training không ổn định | Thấp | Giảm LR xuống 5e-5 cho Stage 2; dùng cosine warmup riêng cho từng stage như paper |

## Tóm tắt Hyperparameters quan trọng

| Parameter | Giá trị (Paper) | Giá trị (Mini) |
| --- | --- | --- |
| K (latent tokens) | 16 | 16 (giảm về 4 nếu OOM) |
| Stage 1 epochs | 4 | 4 |
| Stage 2 epochs | 6 | 6 |
| LoRA rank / alpha | 16 / 32 | 16 / 32 |
| Learning rate | 1e-4 | 1e-4 |
| Batch size (effective) | 8 | 8 (grad accum 8) |
| Latent token position | Sau prompt | Sau prompt |
| Training examples | 1,000 per task | 1,000 (min: 500) |

— Hết —

Tài liệu tham khảo: Li et al. (2025), "Latent Implicit Visual Reasoning", arXiv:2512.21218v1